Ejemplo Estimacion PSI

En este ejemplo se usa el factor 20 por caso de uso, es el valor que habría que reemplazar por el factor 4.

Además le falta el cálculo del esfuerzo total (lo obtenido corresponde solo a la codificación), faltaría por tanto la obtención del esfuerzo total a partir de la siguiente tabla:

|  |  |
| --- | --- |
| Actividad | Porcentaje |
| Análisis | 10% |
| Diseño | 20% |
| Programación | 40% |
| Pruebas | 15% |
| Sobrecarga (otras actividades) | 15% |

Y a partir de ellos distribuir la carga de trabajo de acuerdo a la cantidad de integrantes del equipo y su dedicación diaria para obtener la cantidad de semanas de desarrollo

Consultar: https://www.researchgate.net/publication/220868555\_Estimating\_Software\_Development\_Effort\_Based\_on\_Use\_Cases\_-\_Experiences\_from\_Industry